Desarrollo de un aplicativo web para el control operacional de las tiendas de barrio en Colombia

Sprint 2

María Camila Rincón Claro

Edward Javier Camargo Gómez

Alexander Pinto Díaz

Ronald Iván Castro García

Adán Alberto Amador Muñoz

Universidad Industrial de Santander

Misión TIC 2022

Desarrollo de Software

Septiembre 11, 2021

Desarrollo de un aplicativo web para el control operacional de las tiendas de barrio en Colombia

Sprint 2

María Camila Rincón Claro

Edward Javier Camargo Gómez

Alexander Pinto Díaz

Ronald Iván Castro García

Adán Alberto Amador Muñoz

Formador

Sergio Arturo Medina Castillo
Ingeniero de Sistemas

Tutor de proyecto
Pierre Laurens Flórez
Ingeniero de Sistemas

Universidad Industrial de Santander

Misión TIC 2022

Desarrollo de Software

Septiembre 11, 2021

Metodología de trabajo colaborativo a través de Jira

Backlog Jira. Visualización Sprint 1 y 2

Backlog Jira. Visualización Sprint 3

Cronograma del proyecto

Tablero. Creación del Proyecto

Participantes del proyecto

Sprint Planning

Historias de usuario Sprint 1: Base de datos

| ### [PDDS-24] Analizar la información para el diccionario de datos Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | En curso |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Adán Amador | Responsable: | Edward Javier Camargo Gomez |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Base de datos |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00035: |

| ### [PDDS-25] Diseñar el modelo entidad relación Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Adán Amador | Responsable: | Edward Javier Camargo Gomez |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Base de datos |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0003u: |

| ### [PDDS-27] Conexión a la base de datos(Código) Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Adán Amador | Responsable: | Edward Javier Camargo Gomez |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Base de datos |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0004j: |

Historias de usuario Sprint 2: Interfaces

| ### [PDDS-37] Diseñar interfaz Autenticación Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Maria Camila Rincón Claro | Responsable: | Edward Javier Camargo Gomez |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Interfaces |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001f: |

| ### [PDDS-19] Diseñar interfaz Control de Productos Creada: 07/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Ronald Castro | Responsable: | Maria Camila Rincón Claro |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Interfaces |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001g: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

Se realiza el diseño de la interfaz que involucra el botón Control de Productos y sus distintas funcionalidades de Crear, Modificar y Eliminar.

| ### [PDDS-16] Diseñar interfaz Ventas/Ingresos Creada: 07/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Ronald Castro | Responsable: | Ronald Castro |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Interfaces |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001h: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

Se realiza el diseño de la interfaz mediante la cual, el tendero o usuario registrará, ingresará y recopilará los ingresos por concepto de ventas, cuentas por cobrar.

| ### [PDDS-30] Diseñar interfaz Egresos Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Alexander Pinto | Responsable: | Alexander Pinto |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Interfaces |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0001o: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

Se realiza el diseño de la interfaz mediante la cual, el tendero registrará los egresos de su negocio.

| ### [PDDS-9] Diseñar interfaz Reportes Creada: 07/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Adán Amador | Responsable: | Adán Amador |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Σ Estimación Restante: | Desconocido | Estimación Restante: | Desconocido |
| Σ Tiempo empleado: | Desconocido | Tiempo Trabajado: | Desconocido |
| Σ Estimación original: | Desconocido | Estimación original: | Desconocido |

| Subtareas: | Clave; Resumen; Tipo; Estado; Responsable. PDDS-10; Fecha desde, hasta para generar informe.; Subtarea; Tareas por hacer. PDDS-28; Selección tipo de reporte según sea i...; Subtarea; Tareas por hacer. PDDS-29; Botón de evento Generar reporte.; Subtarea; Tareas por hacer. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2: Interfaces |
| Rank: | 0¦i0001p: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

Se diseña la interfaz mediante las librerías Swing, donde se tiene en cuenta las fechas desde, hasta, y tipo de reporte y el botón de evento.

Historias de usuario Sprint 3: Funcionalidades

| ### [PDDS-4] Programar funcionalidades Creada: 07/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Edward Javier Camargo Gomez | Responsable: | Edward Javier Camargo Gomez |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Funcionalidades |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0000v: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

| Comprende la codificación de las funcionalidades correspondientes a la creación de usuario, inicio de sesión, recordar datos como usuario y contraseña, doble autenticación, auditoría de sesión y cierre de sesión. |  |
| --- | --- |
| ### [PDDS-42] Programar funcionalidades Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Maria Camila Rincón Claro | Responsable: | Maria Camila Rincón Claro |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Funcionalidades |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0000v:i |

| Descripción |  |
| --- | --- |

Comprende la programación de las funcionalidades de Control de Productos, las cuales, permiten Crear, Modificar, Eliminar y al mismo tiempo, Actualizar dichas tareas en el listado de Inventarios o Productos.

| ### [PDDS-39] Programar funcionalidades Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Ronald Castro | Responsable: | Ronald Castro |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Funcionalidades |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0000v:r |

| Descripción |  |
| --- | --- |

En la presente tarea se realiza la codificación de las funcionalidades como lo son agregar el ingreso, anular la venta, registrar la venta que iniciden en la base de datos

| ### [PDDS-31] Programar funcionalidades Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Alexander Pinto | Responsable: | Alexander Pinto |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Funcionalidades |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0000w: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

En la presente tarea se realiza la codificación de las funcionalidades como lo son: Cuentas por pagar, pagos a proveedores, pagos de servicios, pago de nómina, y consultar egresos.

| ### [PDDS-41] Programar funcionalidades Creada: 10/sep/21 Actualizada: 10/sep/21 |  |
| --- | --- |
| Estado: | Tareas por hacer |
| Proyecto: | Proyecto Desarrollo de Software |
| Componentes: | Ninguno |
| Versiones afectadas: | Ninguno |
| Versiones corregidas: | Ninguno |

| Tipo: | Historia | Prioridad: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Informador: | Ronald Castro | Responsable: | Adán Amador |
| Resolución: | Sin resolver | Votos: | 0 |
| Etiquetas: | Ninguno |  |  |
| Estimación Restante: | Desconocido |  |  |
| Tiempo Trabajado: | Desconocido |  |  |
| Estimación original: | Desconocido |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Funcionalidades |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00011: |

| Descripción |  |
| --- | --- |

Codificar las funciones para generar los reportes.

| ACTA No. 003 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asignación de tareas Sprint 2 |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Plataforma Zoom – 07 de septiembre | HORA INICIO: 6:00 pm | HORA FIN: 7:00 pm |
| LUGAR: Plataforma ZOOM |  |  |
| TEMA (S): - Socialización y lectura del Sprint 2 - Asignación de tareas o responsabilidades para el Sprint 2 - Programación de próxima tutoría |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Socializar las distintas tareas que se deben realizar durante el sprint 2 - Metodología de trabajo colaborativo mediante la herramienta Jira. |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - División de las tareas entre los integrantes - Diálogo y puntos a tener en cuenta para la tutoría - Programación de la tutoría |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Crear un documento en la nube que permita el desarrollo de las tareas y aporte de cada uno de los integrantes | Equipo 8 | 07/09/2021 |
| Asignar responsabilidades para el Sprint | Equipo 8 | 07/09/2021 |
| ASISTENTES: María Camila Rincón Claro Edward Javier Camargo Gómez Alexander Pinto Díaz Ronald Iván Castro García Adán Alberto Amador Muñoz |  |  |

| ACTA No. 004 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Tutoría |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Plataforma Zoom – 08 de septiembre | HORA INICIO: 6:15 pm | HORA FIN: 7:30 pm |
| LUGAR: Plataforma ZOOM |  |  |
| TEMA (S): - Presentación del Sprint 1 - Explicación del Sprint 2 |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Presentar al tutor el proyecto definido por medio del Sprint 1 y las dudas e inquietudes para el Sprint 2 |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - Presentación de dudas e inquietudes al tutor - Explicación por parte del tutor - Recomendaciones y sugerencias del tutor |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Presentar el documento drive construido por todos los integrantes | Equipo 8 | 08/09/2021 |
| Explicación por parte del tutor, informando recomendaciones a tener en cuenta para el Sprint | Equipo 8 | 08/09/2021 |
| ASISTENTES: María Camila Rincón Claro Edward Javier Camargo Gómez Alexander Pinto Díaz Ronald Iván Castro García Adán Alberto Amador Muñoz Pierre Laurens Florez |  |  |

| ACTA No. 005 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión en clase con el docente formador |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Plataforma Zoom – 10 de septiembre | HORA INICIO: 4:10 pm | HORA FIN: 5:50 pm |
| LUGAR: Plataforma ZOOM |  |  |
| TEMA (S): - Presentación de dudas e inquietudes al docente. - Finalizar el planteamiento de Épicas e historias de usuario en Jira. |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Aclarar las dudas existentes sobre el planteamiento del proyecto en la plataforma Jira. |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - Presentación de dudas - Explicación por parte del docente - Finalización de la entrega del Sprint 2 |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Explicación por parte del docente | Equipo 8 | 10/09/2021 |
| Finalización de la entrega para el Sprint 2 | Equipo 8 | 10/09/2021 |
| ASISTENTES: María Camila Rincón Claro Edward Javier Camargo Gómez Alexander Pinto Díaz Ronald Iván Castro García Adán Alberto Amador Muñoz Sergio Arturo Medina Castillo |  |  |